1. Типы требований и их идентификаторы

| Тип требования | Трехбуквенный идентификатор | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бизнес-требования | BRQ | Цели, задачи продукта, бизнес-правила |  |  |  |
| Требования пользователей | URQ | User Stories, Use Cases, бизнес-процессы |  |  |  |
| Функциональные требования | FRQ | Спецификации функций системы, логика работы |  |  |  |
| Нефункциональные требования | NFR | UI/UX требования, описание экранов и элементов |  |  |  |

2. Атрибуты требований для каждого типа

А. Состояние (одинаковое для всех типов)

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| Дата, время создания | Момент регистрации требования в системе |
| Дата, время перевода в текущее состояние | Момент последнего изменения статуса |
| Статус требования | Текущее состояние из утвержденного списка |
| Приоритет требования | Критичность/важность (Critical, High, Medium, Low) |
| Версия продукта | Релиз, в который включено требование (например, v1.0) |
| Патч (спринт, выпуск) | Конкретный спринт или патч (например, Sprint 3) |

Б. Описание и обоснование

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| Краткое наименование | До 50 символов, суть требования |
| Описание требования | До 150 символов, детальное описание |
| Размещение материалов | Ссылка на макеты, схемы, документы (Confluence, Figma) |
| Метод проверки / Критерий приемки | Как будет проверяться выполнение (Definition of Done) |
| Источник / Вышестоящее требование | От какого требования произошло (кроме BRQ) |
| Связи требования | Горизонтальные связи с другими требованиями |

В. Ответственные лица

| Атрибут | Описание |
| --- | --- |
| Текущий исполнитель | Кто работает над требованием сейчас |
| Лицо, принимающее решение | Кто утверждает выполнение (Product Owner) |
| Автор требования | Кто зарегистрировал (аналитик, заказчик) |

3. Статусы требований (единый список для всех типов)

| Статус | Описание |
| --- | --- |
| Новое | Требование только что зарегистрировано |
| На анализе | Аналитик прорабатывает детали |
| В разработке | Передано разработчикам |
| На тестировании | Реализовано, проходит QA |
| Включено в патч | Готово к релизу, включено в выпуск |
| Отклонено | Не будет реализовано (с указанием причины) |
| Отложено | Реализация перенесена на будущие версии |
| Завершено | Внедрено в продуктив, закрыто |